**Příloha č. 1**

**SMLOUVA O DÍLO č.**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(„**Občanský zákoník**“)  
(„**Smlouva**“)

**SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel:

Střední škola oděvní a služeb Vizovice

Tyršova 874, 763 12 Vizovice

IČ: 00837237 DIČ: CZ00837237

Číslo bankovního účtu: 18731661/0100

Zastoupena: Mgr, Evou Solnařovou, ředitelkou

a

1. Zhotovitel:

IČ: DIČ:

Číslo bankovního účtu:

Zastoupena:

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý jednotlivě jako „**Strana**“)

1. **PŘEDMĚT SMLOUVY**
   1. Předmětem Smlouvy je vytvoření díla: provedení malířských prací ve vybraných prostorách hlavní budovy školy, dle specifikace zadávacího řízení, která je přílohou této smlouvy - („**Dílo**“).
2. **PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**
   1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.
   2. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli přístup a vhodné podmínky nezbytné pro řádné provádění Díla.
3. **CENA DÍLA A ZPŮSOB ÚHRADY**
   1. Strany se dohodly, že celková výše ceny za provedení Díla činí [∙] Kč bez DPH (slovy: [∙] korun českých). DPH hradí objednatel (přenesená daňová povinnost).
   2. Cenu Díla uhradí Objednatel na základě Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu prostřednictvím bezhotovostního převodu na účet Zhotovitele.
   3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedené práce, a to do 14 dní po předání Díla.
   4. Minimální splatnost faktury je stanovená na 14 dní.
4. **TERMÍN A MÍSTO ZHOTOVENÍ DÍLA**
   1. Strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu se zadávacím řízením, a to od 01.07.2022 do 15.08.2022. Místem plnění je adresa objednatele.
5. **PŘEVZETÍ DÍLA**
   1. K předání a převzetí díla dojde do 5 dnů od jeho zhotovení. Nejzazším termínem pro předání a převzetí Díla je však termín uvedený v čl. 4. Smlouvy.
   2. Strany si ke dni předání a převzetí Díla vyhotoví předávací protokol.
   3. V případě prodlení Zhotovitele se zhotovením díla má Objednatel právo na úhradu smluvní pokuty, a to ve výši 0,05% z celkové ceny Díla za každý i započatý den prodlení.
6. **ODPOVĚDNOST ZA VADY**
   1. Záruka na Dílo je Zhotovitelem poskytnuta po dobu 24 měsíců ode dne předání Díla Objednateli.
   2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat Dílo na základě specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
   3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady Díla, které má v době jeho předání a za vady vzniklé po této době, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.
   4. Objednatel má povinnost bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, oznámit, že je Dílo vadné.
7. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v RS.
   2. Smlouvu v registru smluv zveřejní dle platné legislativy objednatel.
   3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
   4. Změny mohou být provedeny pouze písemným dodatkem.
   5. Strany svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

|  |  |
| --- | --- |
| Ve Vizovicích dne: |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Zhotovitel Objednatel